# פרוטוקול פגישת פיילוט פורטל שירות

חומר דמה לתרגול בלבד. השמות, התאריכים והאירועים בדויים.

מועד הפגישה: 7 בספטמבר 2026. משתתפים: דנה, יואב ומיכל.

# מטרת הפגישה

לבחון פיילוט של פורטל שירות לעשרה עובדים. הפיילוט ייבחן לפני החלטה על הרחבה.

# החלטות

הוחלט להתחיל את הפיילוט רק לאחר אישור אבטחת מידע. לא אושרה רכישה ולא נקבע מועד מחייב לעלייה לאוויר.

# משימות

דנה תשלח רשימה של עשרה משתמשים עד 10 בספטמבר. יואב יבדוק את הרשאות הגישה עד 13 בספטמבר. מיכל תרכז את שאלות המשתתפים. לא נקבע מועד לריכוז השאלות.

# הצעה שטרם אושרה

יואב הציע להרחיב את הפיילוט לכל המחלקה לאחר שבועיים. ההצעה לא הועמדה לאישור ולא התקבלה החלטה בנושא.

# סיכון ושאלה פתוחה

קיים סיכון של גישה למסמכים שאינם מיועדים למשתתפי הפיילוט. לפני תחילת הפיילוט נדרש אישור אבטחה. עדיין לא נקבע מי ימדוד את זמן הטיפול ולא נקבע מועד למדידה.