פרוטוקול פגישת פיילוט פורטל שירות
חומר דמה לתרגול בלבד. השמות, התאריכים והאירועים בדויים.
מועד הפגישה: 7 בספטמבר 2026. משתתפים: דנה, יואב ומיכל.
מטרת הפגישה
לבחון פיילוט של פורטל שירות לעשרה עובדים. הפיילוט ייבחן לפני החלטה על הרחבה.
החלטות
הוחלט להתחיל את הפיילוט רק לאחר אישור אבטחת מידע. לא אושרה רכישה ולא נקבע מועד מחייב לעלייה לאוויר.
משימות
דנה תשלח רשימה של עשרה משתמשים עד 10 בספטמבר. יואב יבדוק את הרשאות הגישה עד 13 בספטמבר. מיכל תרכז את שאלות המשתתפים. לא נקבע מועד לריכוז השאלות.
הצעה שטרם אושרה
יואב הציע להרחיב את הפיילוט לכל המחלקה לאחר שבועיים. ההצעה לא הועמדה לאישור ולא התקבלה החלטה בנושא.
סיכון ושאלה פתוחה
קיים סיכון של גישה למסמכים שאינם מיועדים למשתתפי הפיילוט. לפני תחילת הפיילוט נדרש אישור אבטחה. עדיין לא נקבע מי ימדוד את זמן הטיפול ולא נקבע מועד למדידה.




